*Příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek*

*Příloha č. 8 Smlouvy o dílo*

**„Karlovy Vary, ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky a kabinet, rekonstrukce výtahu“**

**Další podmínky realizace díla**

S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců základní školy, aby výstavba neměla zásadní dopad na provoz školy před prázdninami a na prázdninový provoz školy, výchovně vzdělávací činnost základní školy a zdraví žáků. Jedná se zejména o následující opatření:

a. Vstup do areálu základní školy bude přes boční vchod z ulice Konečná (samostatné schodiště).

b. Škola poskytne sociální zařízení – WC 4NP (učitelé), případně WC ve venkovní části v areálu školy a připojení na elektrickou energii z rozvaděče nebo spodního patra.

c. Na staveniště budou mít povoleny vstup pouze osoby uvedené v písemném seznamu, který bude předán ředitelce základní školy.

d. Pracovníci generálního dodavatele a jeho poddodavatelů musí mít na staveništi a při vstupu do areálu ZŠ pracovní oděv s označením firmy. V případě nedodržení tohoto požadavku bude ředitelka základní školy oprávněna cizí osoby z areálu ZŠ vykázat.

e. Zakrytí požárních dveří v prostorách středového schodiště 4 NP (propojovací dveře).

f.  Stavební práce bude možné realizovat ve všední dny od 7:30 do 19:30 a o víkendech pouze po domluvě s vedením školy.

g. Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelkou základní školy.

h. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích.

i.  Dodržování režimu dne základní školy, který je přizpůsoben žákům a zaměstnancům, tj. potřebám biologickým, psychohygienickým, a to v souladu s provozním řádem základní školy.