***ZÁPIS***

**z 1. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 4. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Průběh stavebních prací a výhled na další období
3. Různé
4. Úkoly z 1. KD
5. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 4.9.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Hlaváč (BOZP) –**

- požaduje po zhotoviteli uzavření schodiště mezi ulicí Starou Kysibelskou a Prašnou a

dále řádně označit a zabezpečit staveniště.

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

- upozornil zhotovitele na nutnost ochrany plynovodu v ul. Prašná

1. **Úkoly z 1. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

- zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** do 13.9.2013

1.6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** do 13.9.2013

1.7. Svolat 2. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **13.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr