***ZÁPIS***

**z 4. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 2.února 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny

**PROGRAM :**

 I. Zahájení a přivítání účastníků

 II. Připomínky k zápisu z 3. KD

 III. Kontrola úkolů z 3. KD

 IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

 V. Různé

 VI. Úkoly z 4. KD

1. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Připomínky k zápisu z 3. KD**

K zápisu z 3. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 3. KD**

 3.1. Předložit výkaz výměr na změnu úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem (levá

 strana ve směru staničení)

 - zodpovídá: Pragoprojekt, a.s. termín: do 2.2.2012

 **SPLNĚNO**

3.2. Svolat 4. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **ve čtvrtek 2. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

 **SPLNĚNO**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 2. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**Na dnešním kontrolním dnu bylo dohodnuto, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly zastaveny stavební práce.**

1. **Úkoly z 4. KD**

4.1. Svolat 5. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **ve čtvrtek 9. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr