ZÁPIS

z 6. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 23. února 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

I.       Zahájení a přivítání účastníků

II.       Připomínky k zápisu z 5. KD

III.      Kontrola úkolů z 5. KD

IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

V.      Různé

VI.       Úkoly z 6. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Připomínky k zápisu z 5. KD

K zápisu z 5. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů z 5. KD

5.3.  Svolat 6. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: SPLNĚNO

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 23. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

Ing. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) –

- Připomněl, že stávající uliční vpusti je nutno zaslepit.

- Požaduje po zhotoviteli zajistit telefonní kabely proti prověšení.

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –

- Seznámil přítomné s tím, že na základě dohody mezi zhotovitelem a TDS byly stavební práce obnoveny v plném rozsahu ke dni 20. 2. 2012.

p. Hudlický (Strabag a.s.) –

- Sdělil, že v km 1,100 – 1,150 LS dochází ke střetu nově budované komunikace s kabely Telefónica O2. Z tohoto důvodu bude nutné provést jejich posun o cca 1,5 m vlevo.

- Úkoly z 6. KD

6.1. Svolat 7. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: ve čtvrtek 1. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr