ZÁPIS

ze 7. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 1. března 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

- Zahájení a přivítání účastníků

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 6. KD

- Kontrola úkolů z 6. KD

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Různé

- Úkoly ze 7. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 6. KD

K zápisu z 6. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů z 6. KD

6.1. Svolat 7. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: SPLNĚNO

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 1. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –

- Požaduje po zhotoviteli udržování komunikací na vjezdu a výjezdu ze stavby v čistém stavu. (Při případném znečištění je nutno neprodleně komunikaci vyčistit.)

p. Kořán (Magistrát města K.V.) –

- Seznámil přítomné s tím, že dle telefonického rozhovoru s Ing. Petrlíkovou bude předáno rozhodnutí o kácení 3 ks stromů po předchozím předložení stavebního deníku zhotovitelem stavby. (Bude uplatněn požadavek na náhradní výsadbu.)

p. Hudlický (Strabag a.s.) –

- Sdělil, že VO bude realizovat firma Hüttner – telefonní kontakt: 602 100 805. Případné změny při realizaci SO bude přímo projednávat p. Hüttner s p. Chromečkem.

p. Sakař (Eurovia) –

- Po dohodě zhotovitele, projektanta a TDS bylo rozhodnuto, že z důvodu uložení stávajících inženýrských sítí bude v místě ÚV č. 10 vybudován ecodrain.

- Úkoly ze 7. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

7.2. Svolat 8. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: ve čtvrtek 8. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr