ZÁPIS

z 8. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 8. března 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

- Zahájení a přivítání účastníků

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu ze 7. KD

- Kontrola úkolů ze 7. KD

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Různé

- Úkoly z 8. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu ze 7. KD

K zápisu ze 7. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů ze 7. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

7.2. Svolat 8. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: SPLNĚNO

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 7. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

p. Sakař (Eurovia) –

- Upozornil, že v km 0,900 – 1,100 (levá strana ve směru staničení) dochází ke střetu mezi nově budovanou cyklostezkou se stávajícím vedením sdělovacího kabelu O2.

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –

- K výše uvedenému problému bude svoláno samostatné jednání.

- Dále seznámil přítomné s tím, že bylo vydáno rozhodnutí o kácení 3 ks stromů. Toto rozhodnutí bylo předáno zhotoviteli stavby

Ing. Froněk (PGP) –

- Požaduje v co nejkratší možné době provést palisády u panelového domu v km 0,970.

p. Hüttner –

- Požádal zhotovitele o povolení vstupu na staveniště z důvodu demontáže výložníků stávajícího VO.

p. Sakař (Eurovia) –

- Sdělil, že od 9.3.2012 je p. Hüttnerovi umožněn vstup na staveniště.

pí. Tolarová (BOZP) –

- Požaduje důsledně dbát na zabezpečení couvání vozidel do staveniště

p. Hudlický (Strabag a.s.) –

- Navrhl zrušení uliční vpusti číslo 30 stoka „D“ a to z důvodu jejího střetu s plynovým potrubím.

p. Kořán (Magistrát města K.V.) –

- K výše uvedenému návrhu požaduji stanovisko projektanta. Na základě tohoto  stanoviska bude rozhodnuto o dalším postupu.

- Úkoly z 8. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.

- zodpovídá: Eurovia				- termín: do 23.3. 2012

8.2. Sdělit stanovisko k návrhu zrušení uliční vpusti číslo 30.

- zodpovídá: PGP				- termín: do 15.3. 2012

8.3. Svolat 8. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s

- termín: ve čtvrtek 15. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr