ZÁPIS

z 10. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",

který se konal dne 22. března 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

- Zahájení a přivítání účastníků

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 9. KD

- Kontrola úkolů z 9. KD

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

- Různé

- Úkoly z 10. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Prohlídka stavby

- Připomínky k zápisu z 9. KD

K zápisu z 9. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

- Kontrola úkolů z 9. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.

- zodpovídá: Eurovia

- termín: bude provedeno neprodleně po dodání palisád od výrobce

9.1. Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: SPLNĚNO

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 22. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Různé

p. Sakař (Eurovia) –

- Požádal o upřesnění způsobu uložení dlažby v místě stání.

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –

- Bylo dohodnuto, že kostky (10x10x10) budou provedeny vazbou rovnoběžně s hranou obrub. Zámková dlažba bude provedena příčně na vozovku v delším rozměru kolmo na nově budovanou komunikaci.

p. Hudlický (Strabag a.s.) –

- Seznámil přítomné, že dne 23.3.2012 bude převeden provoz v křižovatce ulice Prašná na nově provedenou část komunikace (provedeno na ložnou vrstvu).

pí. Tolarová (BOZP) –

- Požaduje důsledně dbát na zabezpečení couvání vozidel do staveniště a věnovat zvýšenou pozornost na chodce a osobní dopravu.

- Úkoly z 10. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

10.2. Svolat 11. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: ve čtvrtek 29. 3. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr