***ZÁPIS***

**ze 13. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 27. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 12. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 13. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl TDI p. Petr Spilka a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 12. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průbě**

12.1. Svolat 13. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **27.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 27.11.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**
2. Bylo dohodnuto,že opěrná zeď v ul. Vítězná bude provedena z tvárnic ZB 30 (43,5/30/25) a naváže na stávající betonovou zeď, která dle PD bude opravena torkretem.
3. Zhotovitel informoval objednatele ,že lze provést montáž přístřešku autobusové zastávky v ul. Vítězná i Prašná.

.

1. **Úkoly z 13. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průbě**

13.1. Svolat 14. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **4.12.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr