***ZÁPIS***

**z 15. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 3. května 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle prezenční listiny

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 14. KD
4. Kontrola úkolů z 14. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 15. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Michal Sakař zástupce zhotovitele a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 14. KD**

K zápisu z 14. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 14. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **úkol trvá, místo upřesněno**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **splněno**

14.2. Svolat 15. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s. - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 3. 5. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

 **p. Kořán (Magistrát města K.V.) –**

* Požaduje po projektantovi vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

proběhlo místní šetření za účasti zástupce projektanta ing. Froňka a pracovníků technického odboru MM Karlovy Vary. Bylo vybráno vhodné místo pro provedení zpevněné plochy pro osazení nádob na separovaný odpad. Po konzultaci s firmou zajišťující svoz tohoto odpadu bude místo definitivně potvrzeno.

**p. Hudlický (Strabag a.s.) –**

* Informoval zúčastněné, že zábradlí na pravé straně v km 1,100 až KÚ bude opatřeno bílo-červeným nátěrem – bez připomínek
1. **Úkoly z 15. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **úkol trvá, místo upřesněno**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **pouze potvrdit umístění**

15.1. Svolat 16. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **ve čtvrtek 10.5. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Sakař Michal