***ZÁPIS***

**z 15. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 10. května 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: Kořán Petr, ing. Froněk Jan, Petr Hudlický, Michal Sakař, ing. Hostáň Michal, Tolarová

Pavla

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 15. KD
4. Kontrola úkolů z 15. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 16. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Michal Sakař zástupce zhotovitele a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 15. KD**

K zápisu z 15. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 15. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **úkol trvá, místo upřesněno**

14.2. Svolat 15. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s. - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 10. 5. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

 **p. Kořán (Magistrát města K.V.) –**

* Upozornil na skutečnost, že vpusť před č.p. 314/2 se často ucpává (upozornění od majitele nebytových prostorů pana Nového). Dnešního dne proběhla společná schůzka, kde bylo dohodnuto – zástupce TO MMKV ing. Gavlas zajistí průchodnost odtoku z této vpusti do 14 dnů. Pro snížení dalších rizik při přívalových deštích bude v ulici Vítězná před potravinami „Standa“ přemístěna stávající uliční vpusť blíže k obrubníků. Zástupce objednatele tímto upozorňuje následného uživatele na nutnost pravidelného čištění všech vpustí v napojení ulice Vítězná na ulice Mattoniho a Drahomířino nábřeží.
1. **Úkoly z 16. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **úkol trvá, místo upřesněno**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **pouze potvrdit umístění**

15.1. Svolat 17. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **ve čtvrtek 17.5. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Sakař Michal