***ZÁPIS***

**z 20. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 7. června 2012 v místě stavby.**

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 19. KD
4. Kontrola úkolů z 19. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 20. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 19. KD**

K zápisu z 19. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 19. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino

 nábřeží)

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **splněno**

19.1. Svolat 20. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s. - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 7. 6. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Šlapa (PGP K.V.) –**

* Seznámil přítomné s tím, že v křižovatce Vítězná – Drahomířino nábř. nebude realizováno zábradlí v úseku prvního oblouku ve směru z centra a to z důvodu, že by tvořilo překážku v průjezdu autobusů ve směru z Drahomířino nábř. do ulice Vítězná. Zábradlí bude nově osazeno v km 0.640 na horní hranu svahu.
1. **Úkoly z 20. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino

 nábřeží)

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

20.1. Svolat 21. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **ve čtvrtek 14.6. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr