Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 5.3. do 11.3.2012

SO 101

-	odtěžování stávajících konstrukcí

-	výměna aktivní zóny

-	provádění drenáží

-	osazení palisád

SO 301

-	neprováděny žádné práce

Ostatní práce

-	kácení zeleně

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 1.3.2012