Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 12.3. do 18.3.2012

SO 101

-	výměna aktivní zóny

-	provádění drenáží

-	provádění konstrukčních vrstev

-	osazení palisád

-	přípravné práce pro chodníky

SO 301

-	přípravné zemní práce pro šachty S 10 a S 20

Ostatní práce

-	kácení zeleně

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 8.3.2012