Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 19.3. do 25.3.2012

SO 101

-	provádění konstrukčních vrstev

-	přípravné práce pro chodníky

-	pokládka obrubníků

-	odstraňování stávajících konstrukčních vrstev (křižovatka „Prašná)

SO 301

-	provádění šachet S 10 a S 20

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 15.3.2012