Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 26.3. do 1.4.2012

SO 101

-	provádění konstrukčních vrstev chodníků a pásu pro cyklisty a chodce

-	pokládka obrubníků

-	pokládka kostek v parkovacích stáních

-	odstraňování stávajících konstrukčních vrstev (křižovatka „Prašná)

-	terénní úpravy v okolí pásu pro cyklisty a chodce

SO 301

-	provádění šachty S 9

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 22.3.2012