Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 2.4. do 8.4.2012

SO 101

-	pokládka obrubníků

-	pokládka kostek v parkovacích stáních

-	pokládka zámkové dlažby

-	provádění konstrukčních vrstev

-	provádění asfaltových vrstev

-	terénní úpravy v okolí pásu pro cyklisty a chodce

SO 301

-	dokončení šachty S 9

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 29.3.2012