Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 9.4. do 15.4.2012

SO 101

-	pokládka kostek v parkovacích stáních

-	pokládka zámkové dlažby

-	osazeni palisád

-	provádění asfaltových vrstev

-	přípravné práce pro osazení zábradlí

-	terénní úpravy v okolí pásu pro cyklisty a chodce

SO 301

-	neprováděny

Ostatní práce

-	příprava stavby na uvedení do předčasného užívání (úklid, osazení dopravního značení apod.)

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 5.4.2012