Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 23.4. do 29.4.2012

SO 101

-	odstranění stávajících konstrukčních vrstev (II. etapa)

-	osazení zábradlí (I.etapa)

-	dokončovací práce (I.etapa) – úklid, pískování, apod.

SO 301

-	neprováděny

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 19.4.2012