Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 4.6. do 10.6.2012

SO 101

-	provádění konstrukčních vrstev

-	pokládka obrubníků

-	přípravné práce pro osazení zábradlí

SO 301

-	stavební práce na výústním objektu VO1 stoky „A“

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 31.5.2012