Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 23.1. do 29.1.2012

SO 101

-	odtěžování konstrukčních vrstev

-	odvoz nevhodného materiálu na skládku

-	odvoz kostek na skládku investora

-	zemní práce v rámci obvodu staveniště

SO 301

-	zemní práce – odtěžování

-	stavební práce na stokách „B, C a D“

-	pokládka potrubí na stokách „B, C a D“ včetně osazení revizních šachet

Ostatní práce

-	ochrana stromů

-	kácení stromů

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 19.1.2012