Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 20.2. do 26.2.2012

SO 101

-	přípravné práce pro provádění palisád

-	osazení palisád

SO 301

-	dokončení stok „B, C a D“

-	dokončení UV na stokách „B, C a D“

Ostatní práce

-	neprováděny

Poznámka

-	ostatní práce (výměna aktivní zóny, konstrukční vrstvy apod.) zastaveny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

-	veškeré práce budou prováděny v závislosti na klimatických podmínkách, v případě nemožnosti dodržet platné normy a předpisy budou stavební práce zastaveny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 16.2.2012