Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Plánovaný postup výstavby na období od 27.2. do 4.3.2012

SO 101

-	výměna aktivní zóny (v závislosti na klimatických podmínkách)

-	osazení palisád

SO 301

-	dokončení UV na stoce „B“

Ostatní práce

-	neprováděny

Vypracoval: 	M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)

Karlovy Vary, 23.2.2012