***Postup prací na stavbě :Rekonstrukce ulic Vítězná, Prašná***

***38.týden***

***Vítězná:***

* *Výstavba SO 301*

***Prašná:***

* ***Výstavba uličních vpustí***
* ***Příprava pro pokládku obrubníků***
* ***Ochranná vrstva geotextilie***