Telefonní ústředna 35 3118 111,  Fax 35 322 29 13,  E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

| ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍDÍLA II. |
| --- |
|  | číslo zápisu: | OMM/11/Maš |  |
| I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě |
| 1. Název díla: | „Výměna copilitových stěn v tělocvičnách za polykarbonát - Základní škola Karlovy Vary, J.A.Komenského - Kollárova 19/ 553“ |
| 2. Obec: | Karlovy Vary | Část obce: | Drahovice | Kraj: | Karlovarský |
| 3. Typ výdaje stavebních prací: | Technické zhodnocení z EA | Rozsah: | malý |
| 4. Smlouva o dílo/ objednávka č.: | 39 - 0021/2011 | Ze dne: | 22. 08. 2011 |
| Termín zahájení stavby dle smlouvy: | 12. 09. 2011 | Ukončení dne: | 07. 11. 2011 |
| 5. Přejímací řízení zahájeno dne: | 07. 11. 2011 | Skončeno dne: | 15. 11. 2011 |
| 6. Zástupce objednatele: | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary |
| Zástupce zhotovitele: | Ing. Jan Klíma, Credostav s. r. o., Závodu míru 806, Karlovy Vary, 360 17 |
| Provozovatel: | Mgr. Monika Preňková, ZŠ J.A.Komenského, Karlovy Vary, PO |
| Technický dozor objednatele: | Josef Zborník, Žitná 5, Karlovy Vary 360 04 |
| Autorský dozor: | Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 1321/8, Karlovy Vary, 360 01 |
| 7. Popis díla: | V rámci předmětu plnění byla provedena: výměna prosklených výplní a s nimi souvisejících konstrukcí |
| Základní škola J.A.Komenského, Karlovy Vary na pozemku parc. č. 86/1 v katastrálním území Drahovice |
| 8. Kapacity získané dílem: | Dle položkového rozpisu, příloha SoD |

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

| 9. Odchylky od schváleného rozpočtu: | Vícepráce jsou zdokumentovány ve stavebním deníku, podepsány odpovědným zástupcem investora, dodavatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem – 89 975,720 Kč bez DPH |
| --- | --- |
| změny PD: | Záměna oken v copilitových stěnách za výklopné větších rozměrů v množství dle požadovaných větratelných otvorů Výměna oken v nářaďovnách, malování obou tělocvičen |
| 10. Soupis vad a nedodělků: | nejsou |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění: | nejsou |
| Společná prohlášení o předání a převzetí: | Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají |
| zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti |

III. Ostatní a další údaje o díle

| 11. Cena díla dle SOD, vč. DPH: | 1 977 957,44Kč | Skutečná: | 2 085 928,30 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Záruční doba: | 60 měsíců | Končí dnem: | 15. 11. 2016 |
| 13. Předané doklady: | Dle SoD 39 - 0021/2011, čl. XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.4. |
| 14. Projektová dokumentace: | předává se |
| „Základní škola J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary, opatření EA - Výměna copilitových stěn v tělocvičnách“, zpracovaná firmou Ing. Roman Gajdoš – G.PROJEKT, Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 13845357, č. autorizace ČKAIT 0300382 |

IV. Závěrečná ujednání o díle

| 15. Vlastnická práva: | Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady |
| --- | --- |
| vzniklé po přejímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí. |
| 16. Prohlášení: | Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem |
| přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují. |
| 17. Termín úplného vyklizení staveniště: | 08. 11. 2011 | Datum skončení přejímacího řízení: | 15. 11. 2011 |
| 18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení: |  |
| 19. Podpisy: | Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla |
| Za objednatele: | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary |  |
| Za zhotovitele: | Ing. Jan Klíma, Credostav s. r. o., Závodu míru 806, Karlovy Vary, 360 17 |  |
| Technický dozor objednatele: | Josef Zborník, Žitná 5, Karlovy Vary 360 04 |  |
| Stavbyvedoucí zhotovitele: | Václav Mourek, Credostav s. r. o., Závodu míru 806, Karlovy Vary, 360 17 |  |
| 20. Poznámka: |  |