# 

# číslo smlouvy:

# Statutární město Karlovy Vary

# a

# \*\*\*

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## S M L O U V U O D Í L O

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Karlovy Vary 2020

# Statutární město Karlovy Vary

IČO : 002 54 657

sídlo: Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

bankovní spojení : č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Petra Míšková, zástupce vedoucí technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### \*\*\*

IČO: \*\*\*

DIČ: CZ\*\*\*

sídlo: \*\*\*

\*\*\*

### zapsána u \*\*\* sp. zn. \*\*\*

### fakturační adresa: \*\*\*

### \*\*\*

bankovní spojení: č.ú.: \*\*\* vedený u \*\*\*a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: \*\*\*

zastoupena ve věcech technických: \*\*\*

straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto

## S M L O U V U O D Í L O

**(dále jen „smlouva“)**

**Preambule**

1. Zhotovitel je držitelem oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování *(Příloha č. 1)* a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;
2. zhotovitel je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem **„Oprava MK – výtluků 04-12/2020“** dne xx.x.2020;

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě.

**I.**

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele na základě jeho požadavku, veškeré práce označené jako „Oprava MK – 2020“ *(dále pouze „práce“ nebo i „dílo“)* související s dílčí opravou místních komunikací teplou balenou asfaltovou směsí, jež jsou blíže specifikovány v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za nichž budou objednatelem zadávány jednotlivé zakázky k provádění oprav výtluků komunikací v majetku objednatele.
3. Předmět smlouvy bude realizován na základě požadavků objednatele, které budou specifikovány zhotoviteli formou dílčích objednávek na realizaci oprav jednotlivých míst v místních komunikacích ve vlastnictví objednatele.
4. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílčí práce cenu sjednanou dle čl. V. této smlouvy.
5. Uzavření této smlouvy neopravňuje zhotovitele k samostatné realizaci prací, aniž by obdržel od objednatele objednávku.

**II.**

**Specifikace a rozsah díla**

**1.** Požadavek na provedení prací bude vždy upřesněn správou komunikací - technickým odborem Magistrátu města Karlovy Vary na konkrétní práce a to včetně prací souvisejících v rozsahu tak, jak jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne xx.x.2020 *(Příloha č. 2),* přičemž objednatel vždy vystaví dílčí objednávku - viz vzor Příloha č. 5.

**2.** Výsprava výtluků po zimním období a menší výspravy krytu na místních komunikacích v majetku objednatele budou provedeny teplou balenou asfaltovou směsí v průběhu roku 2020, vždy na základě objednávky objednatele.

**3.** Dílo zahrnuje dokončení a předání, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení díla, a to zejména:

**a)** zajištění kompletní investičně-inženýrské činnosti *(kromě technického dozoru objednatele – dále pouze „TDO“)*; jakož i projednání s Policií ČR, Dopravním inspektorátem v Karlových Varech,

**b)** vlastní realizaci provedení díla dle této smlouvy a dílčí objednávky,

**c)** zajištění potřebného provizorního dopravního značení,

**d)** zajištění trvalého, byť omezeného a usměrněného provozu na místní komunikaci kde jsou práce prováděny;

**e)** provedení závěrečného úklidu místa po dokončení prací,

**f)** předání díla

**4.** Dílo bude provedeno v rozsahu daném touto smlouvou, nabídkou zhotovitele ze dne \*\*\* a na základě dílčích objednávek objednatele.

**5.** Smluvní strany se dohodly, že každé dílo zadané dílčí objednávkou, bude provedeno jako celek.

**III.**

**Provedení díla**

**1.** Dílo je provedeno je-li dokončeno a předáno.

**2.** Zhotovitel je povinen dílo provést do tří pracovních dnů po obdržení objednávky od objednatele.

**3.** Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede bez vad.

**4.** Dílo, které vykazuje při předání vady nelze považovat za řádně provedené a zakládá práva objednatele z vadného plnění.

**5.** Při předání díla vyhotoví smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat specifikaci díla – provedených prací a zda je dílo předáno bez vad popř. s jakými vadami. V případě zjištění vad objednatel bezodkladně vyzve k jejich odstranění a to přímo v protokole o předání a převzetí díla.

**IV.**

**Místo plnění smlouvy**

**1.** Místem plnění jsou místní komunikace určené dle objednávek - dílčích požadavků objednatele.

**2.** Objednatel je povinen zhotoviteli určit místo prací.

**V.**

**Cena a platební podmínky**

**1.** Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, která náleží zhotoviteli za provedení díla bez vad, na základě objednávky.

**2.** Zhotovitel bude objednateli fakturovat částky za práce dle objednávky a soupisu skutečně provedených prací a to v jednotkových mírách, které uvedl v nabídce ze dne \*\*\*\* *(Příloha č. 3)* a dále tak, jak jsou uvedeny níže:

a) oprava s frézou …………………………………………… cena ……. Kč/m2

b) oprava bez frézy …………………………………………. cena ……..Kč/m2

c) opravy tryskovou metodou……………… …………. cena ……..Kč/t

d) oprava s frézou za 1 m2 na plochy 200 až 1000 m2  cena ……. Kč/m2

e) za 1 t zpracované živice ACO bez frézování …… cena ……. Kč/t

f) sanace trhlin a spar přelitím………………………….. cena …….Kč/bm

g) sanace trhlin a spar vyfrézováním………………….. cena …….Kč/bm

h) dvouvrstvý nátěr s mod. kation. emulzí………….. cena …….Kč/m2

i) dvouvrstvý nátěr s kation. Emulzí………………….. cena …….Kč/m2

**3.** Ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle příslušných předpisů.

**4.** Ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku jsou dány jako maximální, nepřekročitelné a nejvýše přípustné po celou dobu trvání smlouvy a byly stanoveny na základě vítězné nabídky výzvy více zájemcům na zhotovitele díla vyhlášené objednatelem dne xx.x.2020.

**5.** Ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě – písemným dodatkem k této smlouvě.

**6.** V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, poplatky za zábor veřejného prostranství, odvoz a uložení odpadu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v účinném znění), dopravu, vybudování, udržování a vyklizení místa k provádění prací, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky, měření, jakož i důsledné vedení zaměstnanců provádějících opravu komunikací apod.).

**7.** Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

**8.** Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena za provedené dílo *(čl. III. smlouvy)* a to fakturami dle skutečně provedených prací uvedených v jednotkových mírách pro jednotlivé práce s teplou balenou asfaltovou směsí vystavených zhotovitelem a předaných objednateli s protokolem o provedení díla.

**9.** Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude řádné provedení díla. Součástí faktury bude vždy specifikace objednávky a předávací protokol s TDO, ve kterém bude potvrzeno řádné provedení prací dle dílčí objednávky.

**10.** Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli. Fakturace bude probíhat souhrnně za objednaná dílčí plnění, vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce.

**11.** Cena za provedení díla či její dílčí splátka je považována za uhrazenou řádně a včas pokud byla příslušná částka připsána na účet zhotovitele nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti.

**12.** Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede zhotovitel.

**13.** Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude vedle pojmových náležitostí daňového dokladu stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat dále jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený kontrolně-technickým dozorem objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. U opraveného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne jeho doručení objednateli.

**14.** Úhrada ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

**15.** V případě změny rozsahu prací díla dle článku VI. odst. 2, odst. 3, odst. 8 této smlouvy bude dodatečné zvýšení či snížení ceny za provedení díla stanoveno kalkulací zhotovitele při použití jednotkových cen dle nabídky zhotovitele ze dne \*\*\*.

**16.** Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací.

**VI.**

**Rozsah plnění**

**1.** Rozsah prováděných prací bude vždy určen dílčí objednávkou objednatele, kde bude uvedeno místo a rozsah požadovaného plnění.

**2.** Objednatel je oprávněn rozšířit rozsah původně požadovaných prací.

**3.** Objednatel je oprávněn omezit rozsah původně požadovaných prací.

**4.** Oprávnění k rozšíření či omezení rozsahu prací je dáno na základě zjištění TDO v rámci vlastní kontroly či kontroly vyžádané zhotovitelem. Kontrolu provádí objednatel na místě samém samostatně nebo v součinnosti se zhotovitelem na základě jeho odůvodněné žádosti na změnu v rozsahu a termínu dokončení prací.

**5.** Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prováděného díla.

**6.** Objednatel je v rámci kontroly díla oprávněn pořizovat fotodokumentaci z průběhu prováděných prací, neprovedeného či provedeného díla a zjištěných vad.

**7.** O novém rozsahu již započatých prací sepíší objednatel a zhotovitel protokol o změně v rozsahu prací, který bude přílohou nové objednávky.

**8.** Nepředvídaným plněním se rozumí:

**a)** plnění svým rozsahem nebo povahou přesahuje rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí dílčí objednávky přesahující dohodnutý rozsah prací, zvýšení či snížení kvality objednaného rozsahu prací či vyplývající z ověřitelné technické praxe, která má vliv na kvalitu díla;

**b)** plnění vyvolané zásadní změnou rozsahu prací k provedení díla, které zhotovitel provádí na základě zvláštního požadavku objednatele.

**9.** Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

**a)** plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při převzetí objednávky věděl nebo nemohl nevědět;

**b)** plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá;

**c)** plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

**10.** Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

**11.** Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen vést evidenci odpadů ve smyslu příslušných právních předpisů.

**VII.**

**Podmínky plnění**

1. Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětů dílčích zakázek uzavřených na základě této smlouvy vést záznamy o provedených pracích, zaznamenávat všechny prováděné činnosti, jejich rozsah a datum jejich provádění. Záznam o provedených pracích bude datován a podepsán osobou, která jej vyhotovila.

**2.** Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prováděných prací a za tímto účelem udílet zhotoviteli pokyny k řádnému provedení díla, jakož i kontrolovat záznamy o provedených pracích.

**3.** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost jeho pokynů k provedení díla nebo požadovaných změn ke změně díla, které jsou požadovány objednatelem a mohou mít vliv na provedení díla, *(odst. 7 tohoto článku smlouvy)*, nevhodnost pokynů odůvodní a vyčká vyjádření objednatele.

**4.** K pokynům dle předchozího odstavce se objednatel vyjádří do dvou pracovních dnů ode dne, kdy upozornění na nevhodnost pokynů od zhotovitele obdržel.

**5.** Dokončené dílo jakož i způsob jeho provádění musí odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým normám a předpisům, normám ČSN a ČN, objednávkám, veškerým písemným pokynům objednatele, rozhodnutím a vyjádřením veřejnoprávních orgánů, být prosto vad.

**6.**  Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny osoby, které se budou podílet na provádění činnosti, budou proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a že budou vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami.

##### **7.** Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost v objednávce, podkladových materiálech nebo pokynech a požadovaných změnách, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, nebo s rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN či jinými normami.

##### 8. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů či změn v díle, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

**VIII.**

**Trvání smlouvy**

**1.** Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo dle této smlouvy a dílčích objednávek do 15. prosince. 2020.

**2.** Uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci smlouva zaniká. Uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci nezaniká právo na náhradu škody, právo na úhradu smluvní pokuty, právo na plnění, které vzniklo před zánikem smlouvy.

**3.** Uplynutí doby uvedené v čl. VIII. odst. 1 nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit dílo, k němuž obdržel od zhotovitele objednávku do 27. prosince 2020

**3.** Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů, dále pak z podstatných důvodů, které mají vliv na plnění smlouvy. Jako podstatný důvod k odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají:

**a)** objednatel je v prodlení s úhradou ceny dle článku I. odst. 4, čl. V. odst. 10 této smlouvy delším jak dvacet dní;

**b)** jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než patnáct kalendářních dnů;

**c)** jestliže zhotovitel neodstraní vady díla v době uvedené v čl. IX. odst. 3, odst. 5 smlouvy;

**d)** zhotovitel neprovedl dílo ani v dodatečné lhůtě, která mu byla objednatelem stanovena;

**e)** jestliže zhotovitel po dobu delší než sedm (7) dnů přerušil práce na provedení díla;

**f)** jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení;

**g)** zhotovitel vstoupil do likvidace;

**h)** zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl či propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

**4.** Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno na adresu druhé smluvní strany, která je uvedena v označení smluvních stran této smlouvy nebo uvedena ve veřejném rejstříku či seznamu.

**5.** Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.

**6.** Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí v případě, že zhotovitel neplní své povinnosti dané touto smlouvou, zejména pak dle ustanovení čl. III. odst. 2, čl. IX. odst. 2, odst. 3 této smlouvy a neprovede dílo v termínu dle této smlouvy.

**7.** Pro případ výpovědi dle předchozího odstavce si smluvní strany ujednaly tříměsíční výpovědní lhůtu, která počíná doručením výpovědi zhotoviteli. Výpověď musí být písemná, a odeslána na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

**8.** V případě pochybností o dni doručení se uplatní ustanovení § 573 občanského zákoníku.

**9.** Smlouvu lze ukončit i dohodou.

**IX.**

**Odpovědnost za vady**

**1.** Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoliv vad, bude mít vlastnosti požadované objednatelem, bude odpovídat první jakostní kvalitě a bude v souladu s ověřenou technickou praxí.

**2.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání díla.

**3.** K odstranění vad zjištěných při předání díla stanoví objednatel zhotoviteli lhůtu dvou (2) pracovních dnů. V uvedené lhůtě je zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit.

**4.** Požadavek na odstranění vad v záruční době provede objednatel písemně a doručí zhotoviteli.

**5.** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, od okamžiku oznámení vady díla v záruční době, zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit.

**6.** V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí *(čl. III. odst. 5)* nového plnění objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku IX. odst. 2 této smlouvy.

**7.** Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 3 a odst. 5, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

**8.** Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku IX. odst. 3, odst. 5 této smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla v náhradní lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

**9.** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména *(nikoliv výhradně)* odchylka v množství, kvalitě, nebo v provedení nižšího nebo vyššího rozsahu zadaných prací, jakož i vlastnosti díla, které neumožní jej užívat v souladu s potřebami objednatele nebo jej staví do rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a ověřitelnou technickou praxí a požadavky objednatele.

**10.** Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením či výpovědí kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

**11.** Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla činností zhotovitele prováděnou dle této smlouvy a dílčích objednávek třetí osobě.

**12.** Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám, které způsobí porušením povinností v rámci jeho činností dle této smlouvy a dílčích objednávek.

**X.**

**Smluvní pokuty**

**1.** Ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500 Kč v případě, že objednatel bude v prodlení deset (10) dní po splatnosti s úhradou dílčí faktury dle čl. V. odst. 10 této smlouvy.

**2.** Ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1000 Kč v případě, že zhotovitel poruší povinnosti dané mu v čl. VI. odst. 11; v čl. VII. odst. 1, odst. 5, odst. 6, odst. 7; v čl. XI. odst. 3 této smlouvy a to za každé porušení povinnosti zvlášť.

**3.** Ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší povinnost v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

**4.** Ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč a to za každou zjištěnou vadu jednotlivě, vždy za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dané v čl. IX. odst. 3, odst. 5, čl. XI odst. 5 této smlouvy.

**5.** Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

**XI.**

**Společná ustanovení**

**1.** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření podmínek pro realizaci díla dle této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

**2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně.

**3.**  Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti podle této smlouvy a tuto skutečnost na požádání prokázat objednateli.

**4.** Smluvní strany se dohodly, že veškerá podání týkající se ukončení této smlouvy a uplatnění smluvních pokut je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo do datové schránky popř. elektronickou komunikací opatřenou zaručeným elektronickým podpisem a s notifikací doručení e-m. zprávy.

**5.** Smluvní strany se dohodly, že k předání dílčí objednávky zhotoviteli může dojít doporučenou listovní zásilkou, osobně oproti potvrzení převzetí, elektronicky emailem na adresu: ……………. nebo datovou zprávou do datové schránky. V případě doručení dílčí objednávky na emailovou adresu vyžádá objednatel notifikaci doručení a přečtení zprávy a zhotovitel je povinen přijetí zprávy s dílčí objednávkou nejpozději druhý den po jejím přečtení objednateli potvrdit zpět na emailovou adresu, ze které byla objednávka odeslána.

**6.** V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí doručené objednávky, vztahuje se na něho ustanovení čl. 10 odst. 4 o smluvní pokutě, maximálně však do výše 500,-Kč.

**7.** Písemnosti se doručují na adresy smluvních stran, jež jsou uvedeny v označení smluvních stran této smlouvy případě na adresy uvedené ve veřejném rejstříku či seznamu.

**8.** V případě pochybností o dni doručení se uplatní ustanovení § 573 občanského zákoníku.

**9.** Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí to, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen poskytnout informace o této smlouvě.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
7. Smlouva byla podepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
   1. Příloha č. 1 – Kopie živnostenského oprávnění; výpis z obchodního rejstříku
   2. Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídek ze dne xx.x.2020
   3. Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
   4. Příloha č. 4 - Plná moc ze dne 10.2.2016 pro Ing. Evu Pavlasovou k provádění právních úkonů za město Karlovy Vary
   5. Příloha č. 5 - Vzor objednávka prací k provedení díla
9. Podpisem této smlouvy zhotovitel /zaměstnanec zhotovitele/ jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku smlouvy (této smlouvy) souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.
10. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Karlových Varech V\*\*\*

--------------------------------------------- -----------------------------------------

Ing. Eva Pavlasová \*\*\*

vedoucí technického odboru

za objednatele za zhotovitele