### VÝZVA

### více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce (dále jen výzva).

1. Název veřejné zakázky:

„Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary – koncepční studie a projektová dokumentace k rekonstrukci“

2. Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce (dále jen

veřejné zakázky).

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem  „Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary– koncepční  studie a  projektová dokumentace k rekonstrukci“

je zpracování studie a projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném touto výzvou a jejími přílohami. Součástí plnění je provedení všech činností souvisejících se zpracováním studie a projektové dokumentace, jejím projednáním se všemi dotčenými orgány a subjekty, zajištění potřebných průzkumů, zaměření, rozborů apod. a předání dokončené studie a projektové dokumentace objednateli.  Dále zajištění stavebního řízení pro realizaci díla.

Podkladem pro zpracování nabídky je:

# Tato výzva, včetně všech příloh

Předmětem autorského díla jsou tyto níže uvedené činnosti:

Zhotovení studie

Studií se rozumí zpracování dispozičního, objemového a výtvarného řešení záměru modernizace Hvězdárny Františka Krajčího, která bude podkladem pro vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace modernizace Hvězdárny a radioklubu o.p.s..  Studie bude zpracovaná do podrobností potřebných ke stanovení orientačního finančního nákladu stavby.

Zhotovení projektové dokumentace

V rámci koncepce technického řešení díla navrhne zhotovitel investorovi takové řešení, které umožní provedení stavební zakázky v ucelených blocích tak, aby byla zachována částečná provozní funkčnost ostatních objektů.

DZS – dokumentace pro zadání stavby se rozumí projektová dokumentace stavby, zpracovaná do podrobností potřebných pro zpracování nabídek uchazečů o veřejnou zakázku a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě, ve smyslu § 44 odstavce (4) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Rozsah musí korespondovat s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v platném znění. Samostatnou částí DZS bude oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který zadavatel považuje za důvěrný a autor díla nesmí poskytnout z tohoto dokumentu žádné informace třetí osobě.

DSP - dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena na podkladu a dopracování  DZS v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možné vytvořit specifikaci položek a jejich základní výměry. Agregované položky lze použít pouze tam, kde s ohledem na podrobnost zpracované dokumentace (DSP) nebude možné použít položky detailní.

Inženýrská činnost prováděná při zpracovávání projektové dokumentace zahrnuje všechna jednání s dotčenými orgány za účelem vydání veškerých kladných stanovisek, vyjádření, povolení a dalších správních rozhodnutí pro možnost budoucí realizovatelnosti projektu. Hmotné výstupy díla budou provedeny v následujícím počtu vyhotovení:

- Koncepční studie – výkresová a textová část bude provedena a předána v digitální podobě na CD-R v počtu 2 ks a v tištěné formě  v počtu 6 ks

- Projektová dokumentace – výkresová a textová část - bude   provedena a předána v počtu 6 ks vyhotovení (paré) a v digitální podobě na elektronickém nosiči v počtu 2 ks vyhotovení.

- Oceněný soupis prací bude součástí dokumentace a bude proveden odděleně a předán ve 2 vyhotoveních jak v tištěné formě, tak na elektronickém nosiči.

- Výsledky případných zpřesňujících průzkumů, zaměření či jiné doklady obstarané v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy budou uchazečem provedeny a předány ve 2 vyhotoveních.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v těchto termínech:

- předložení celkové koncepční studie a návrhu technického řešení díla k projednání s objednatelem 	                  			                                    do 6 týdnů po podpisu smlouvy

- předložení dopracované koncepční studie  (odsouhlasené objednatelem a ostatními účastníky)

do 8 týdnů po projednání návrhu

- předložení žádosti SÚ			           do 16 týdnů po podpisu smlouvy

- dopracování dokumentace pro provedení stavby včetně předložení odhadu realizačních nákladů (výkazů výměr a rozpočtu) stavby	 	           do 22 týdnů po podpisu smlouvy

Místem plnění je objekt Hvězdárna Františka Krejčího a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., K Letišti č.p. 144Karlovy Vary.

4) Způsob hodnocení nabídek

Základním  kriteriem pro zadání (hodnocení) zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH (dále „nabídková cena“).

5) Požadavky na splnění kvalifikace

Uchazeči o zakázku doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené. Součástí prokázání kvalifikace je i neověřená kopie osvědčení o autorizaci.

Dále uchazeči v nabídce předloží seznam čítající min. 3 svých nejvýznamnějších zakázek za poslední 5 let, jenž svých charakterem odpovídají  předmětu této výzvy.

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě. Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální po celou dobu plnění díla.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky jsou tyto soutěžní podmínky a dále jejich veškeré přílohy.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění

díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli

předávat faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent)

celkové ceny díla. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně

z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení

harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy za ucelené samostatné části

díladíla.

Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.

Celková cena díla bude sestávat z těchto jednotlivých částí:

a) dokumentace koncepční studie, bez DPH

b) dokumentace pro SP (DSP) bez DPH,

c) inženýrská činnost k DSP bez DPH,

d) dokumentace pro PS (DPS) bez DPH,

e) položkový rozpočet a výkaz výměr bez DPH,

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců na celý předmět plnění.

2.  Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

7) Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou  uchazeči doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary  nebo doporučeně poštou na adresu Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 14.9.2016 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby

Uchazeč je povinen se seznámit se stavem a podmínkami plnění díla před podáním nabídky. Prohlídka místa stavby za účasti zástupce zadavatele se koná dne 5.9.v 9:00 hodin. Sraz uchazečů bude před vstupem do Hvězdárny  Karlovy Vary. Kontaktní osobou je Ladislav Pokorný, tel: 353118249,  e-mail: l.pokorny@mmkv.cz.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem autora. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této výzvy)

- Obsah nabídky

- Prokázání splnění kvalifikace

- Cenová nabídka

- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a přelepených  obálkách  zřetelně označených -  Veřejná zakázka:   „Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary– studie a  projektová dokumentace k rekonstrukci“ - neotevírat nabídka.

10) Další podmínky soutěže

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.

- Dojde k významné změně termínu realizace

- Změní se daňové předpisy.

11) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací podmínky změnit

- zadávací řízení zrušit

- nevracet uchazečům podané nabídky

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení

- změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání

12) V celkovém díle budou zahrnuty tyto požadavky zadavatele

Stávající prostory objektu hvězdárny upravit takto:

- Stávající pozorovatelna (zachovat a využít jako expozici techniky) – zvýšení o dvě patra – odsuvná střecha pro veřejnost

- Stávající sál – zachovat pro menší akce (možnost úpravy na výstavní místnost)

- Stávající hala – zachovat z pietních důvodů jako památník Fr. Krejčího

- Ostatní části hvězdárny možno libovolně přestavět.

- VSTUP DO BUDOVY ZACHOVAT NA ÚROVNI STÁVAJÍCÍ BRANKY NA POZEMEK

- NUTNÝ Bezbariérový přístup do všech pater hvězdárny

Energetická soběstačnost celé nové budovy:

A) Vytápění formou vrtu či jiného tepelného čerpadla (vytápění)

B) Ostrovní solární elektrárna (napájení provozu hvězdárny - svícení)

C) Větrná elektrárna (v rozsahu pro rodinný domek)

Tyto druhy alternativních energetických zdrojů (nejlépe aplikovat všechny tři druhy

najednou),

jsou plánovány k využití také jako exponáty pro návštěvníky, především jako ukázky využití

přírody člověkem a je vhodné, aby se veřejnost dostala do částí ovládacích místností.

PARKOVÁNÍ U HVĚZDÁRNY

Nutno vyřešit parkovací místa před hvězdárnou dohodou Lázeňské lesy a Město Karlovy Vary.

Nový objekt musí být vybaven parkovací plochou na stávajícím lesním pozemku u plotu. Je také

potřeba níže od ulice K Letišti rozšířit částečně přístupovou cestu.

Díky zvýšení kapacity objektu je nutno řešit:

1) VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ PŘED AREÁLEM (cca 7-8 aut boční stání, 1x autobus)

2) PROVOZNÍ PARKOVIŠTĚ VE SPODNÍ ČÁSTI POZEMKU „ZA PLOTEM“– cca 5-6 osobních vozidel – pro auta zaměstnanců, návštěvy a provozní vozidla služební, příjezd je nutno koncipovat z veřejného parkoviště s uzamykatelnou branou a zákazem parkování před ní.

Stávající horní vjezd na pozemek možno zrušit nebo ponechat jako vjezd pro požární techniku.

Požadované nově realizované prostory a technika v rozšířeném objektu:

- Moderně řešený prosklenný vstup do hvězdárny s možností čekání pro cca 20 osob a možností nákupu občerstvení – pokladna + prodej občerstvení jsou propojeny

- Pokladní místo umístěno tak, aby vstupenky bylo možno kontrolovat turniketem a bylo oddělené od případné čekárny. Nutná také šatna pro návštěvníky.

- Informační pult – zde možnost nákupu turistických suvenýrů mimo pokladnu.

- WC pro veřejnost (v každé části budovy), u vstupu také WC pro vozíčkáře

- WC pro personál a WC pro účastníky akcí odděleně

- WC pro handicapované ve vyšších patrech nové budovy

- Jídelna vybavená i úpravnou jídla (nutností kuchyně pro letní tábory)

- Nová velká hala – pro možnost instalace výstav a s přístupem ke všem částem hvězdárny

- Vytvoření pozorovacích teras s možností zde umístit dalekohled pro handicapované. Terasy by měly být v úrovni 2. a 3. nadzemního poschodí.

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST BUDOVY

Část administrativní: kancelář ředitele, kancelář pro účetní, kancelář pro odborné pracovníky, kteří provází veřejnost, kancelář pro správcovou, přijímací místnost. Mělo by být pohromadě.

MOŽNOST NOCLEHU V RÁMCI PROGRAMŮ

Nocležna pro pozorující – pro pobyty školních a jiných kolektivů: odděleně chlapci (16 míst) a dívky (16 míst), 4 pokoje á 4 lůžka - Vstup z budovy, bezbariérový druhý vstup z venčí přímo.

U nocležny je nutné WC pro vozíčkáře + umývárna + sprchy.

Hostinský pokoj 2 lůžka pro návštěvy + pedagogy

ASTRONOMICKÁ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

Samostatná kopule pro velký dalekohled  60 cm, průměr kopule 5,5 metrů

například http://www.scopedome.com/en/scopedome55m.aspx, cena kopule 28510 EUR

Dodávka přístroje s dálkově řízenou GOTO navigací součástí – dalekohled 50 cm průměru pevnou  součástí budovy, nutno zakomponovat jeho dálkovou správu vč. kamery, příklad

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7545_TS-508mm-f-8-Ritchey-Chretien-RC-Teleskop---Carbon-Truss-Tubus.html, cena samotného dalekohledu 14000 EUR = EQ 350000,- Kč, v kopuli nemusí být vidlicová montáž, může být klasická paralaktická, příklad

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1760_AstroPhysics-Montierung-GTO-1600-mit-GTOCP3-Steuerelektronik.html, cena montáže 15230 EUR = EQ 420000,- Kč

Sál planetária pro cca 64 osob, také s možností pro vozíčkáře. Projekční plocha průměr 8-10 metrů (ideálně svažitá podlaha terén s pódiem dole, poslední dvě řady vyměnitelné sedačky – možnost najetí a uchycení vozíčků. Pro tyto účastníky akcí by měl být do sálu přístup přímo zvenčí. Do sálu bude umístěn přenosný přístroj určený pro projekci v sále i pro výjezdy - přenosné digitální planetárium:

viz RSA Cosmos, http://www.rsacosmos.com/en/products.html), zde například najdete informace k technickému řešení pevné „kopule“ projekční plochy i planetáriu samému.

Planetárium pro nevidomé, tzv. hmatové planetárium http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=976

potřeba místnost kam lze umístit čtyři polokopule o průměru 1,6 m (seřazené za sebou) se

souhvězdími dle

ročních období. Polokopule budou využívány vždy v aktuálním období, ale může se stát, že

mohou být

využity najednou, tudíž by mělo jít o „Chodbu o šířce 3,5 metru“ a délce cca 4 metry, přístup

z haly a od

planetária.

SIMULÁTOR KOSMICKÉHO LETU

Slouží výuce putování po planetách a plnění výzkumných úkolů:

a)      Místnost 10x8x7 metrů pro umístění letového střediska simulátoru kosmického letu (jedná se o kinosál s projekčním plátnem velikosti 10x7 metrů s možností umístění ovládacích pultů + sezení cca 40-45 osob na sedačkách v kinosále (kapacitně jedna školní třída nebo autobus) + nutno pamatovat na tři místa pro vozíčkáře. Specifikace sálu a jeho vybavení bude dodána při tvorbě projektové dokumentace - projekce obraz + zvuk a sedačky pro návštěvníky.

Jde o drobnou úpravu původního zadání, nikoli přidání nové části projektu. Realizovat by se to

mělo zvětšením stávajícího sálu, který je malý a totálně nesplňuje požadavky na jakoukoli

projekci. Po konzultaci s tvůrcem simulátoru jsme před několika dny celé řešení opravili a plátno

pro projekci by mělo být na šířku stávajícího sálu cca 10 metrů při zvýšení stropu na výšku cca 8

metrů (plátno výšky cca 6-7 metrů). Podklady pro simulátor budou dodány přímo realizatorům

projektové dokumentace včetně požadavků na techniku ve všech třech sálech

KLUBOVNY A MANIPULAČNÍ PROSTORY

Klubovna pro radioklub (místnost cca 6x4 metrů)

Dílna radioklubu + servrovna (místnosti 4x4 metrů + 2x2 metry)

Výzkumné středisko radioastronomů, dvě místnosti + servrovna (místnosti 4x4 metrů + 2x2 metry).Středisko by mělo mít možnost průchodek kabelů na střechu k anténám a radioteleskopům a meteostanici.

Dvě klubovny pro práci astronomických kroužků (jedna pro menší děti, druhá pro starší) + malá servrovna

- dvě místnosti cca 4x4 metrů + 1 místnost cca 2x2 metry - pro středisko pozorování televizních meteorů a

spektroskopii.

Skladovací prostory v suterénu, přístupné také samostatně zvenčí kvůli přenosné technice pro případ pozorování na pozemku (tábory).

Odpočinková místnost a šatna pro učinkující (lektoři, umělci), v návaznosti na hlavní sál planetária. Vchod zvenčí od parkoviště, druhý vstup projít přímo z budovy a třetí přístup ze sálu planetária

#### Zpracoval:  Ladislav Pokorný

#### V Karlových Varech dne 15.3.2016

Přílohy: 	1. Krycí list nabídky -  formulář

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Jaroslav Cícha

vedoucí odboru majetku města