P O P T Á V K A     C E N O V É     N A B Í D K Y

A

Z A D Á N Í    Ú Z E M N Í    S T U D I E

„Řešení dopravy v polyfunkčním území

drobné výroby a služeb“

v k.ú. Dvory a Tašovice

Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad

Určený zastupitel: ing. Petr Bursík

Datum: říjen  2016

P O P T Á V K A     C E N O V É     N A B Í D K Y

Vážení,

tímto poptáváme zpracování nabídky na zhotovení územní studie s názvem:

„Řešení dopravy v polyfunkčním území drobné výroby a služeb“

v k.ú. Dvory a Tašovice

Uvedená studie je zadávána na základě rozhodnutí vlastníka některých pozemků – Statutárního města Karlovy Vary.

Platební podmínky:

Platby obecně poskytujeme za odvedenou práci (bez záloh), platební podmínky budou dohodnuty ve smlouvě

o dílo.

Termín předložení nabídky:

Předložení Vaši nabídky očekáváme do  20 – ti dnů po obdržení této poptávky.

Termín zpracování díla:

Podklady budou předány zpracovateli při podpisu smlouvy o dílo. K tomuto okamžiku bude vázán termín zpracování díla - cca do 90 dnů pro potřeby projednání a cca 40 dnů pro dokončení od okamžiku převzetí pokynů od pořizovatele.

Kritéria hodnocení:

1.	nabídková cena za plnění celé zakázky		váha kriteria 70 %

2.	praxe uchazeče s projektováním podobných územních studií nebo projektových

dokumentací					váha kriteria 30 %

Další informace:

Koncept řešení bude průběžně konzultován na odboru stavební úřad, oddělení úřad územního plánování.

Z A D Á N Í    Ú Z E M N Í    S T U D I E

„Řešení dopravy v polyfunkčním území

drobné výroby a služeb“

v k.ú. Dvory a Tašovice

Obsah:

- Cíle a účel pořízení územní studie

- Výchozí podklady

- Rozsah řešeného území

- Požadavky na obsah řešení územní studie

- Požadavky na formu obsahu a uspořádání územní studie

Název územní studie

- Cíle a účel pořízení územní studie

Prioritním cílem územní studie (dále též jen „studie“) je vytvořit podklad zejména pro pořizování územně plánovací dokumentace nebo jejích změn. Navržené řešení musí odpovídat stavebnímu zákonu a prováděcím právním předpisům, po jejím projednání budou zapracovány též relevantní požadavky dotčených orgánů a pokyny pořizovatele.

Aktuálně (09/2016) nelze pokračovat v pořizování změn: a) Změna ÚPmKV č.1/2015 k.ú. Tašovice – sever a b)  Změna ÚPmKV č.2/2015 k.ú. Tašovice – jih z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví, požadavků ŘSD ČR a vzhledem k existenci schváleného prognózního zdroje vyhrazených nerostů v lokalitě změny č.1 a výhradního ložiska nerostných surovin v lokalitě změny č.2. V obou případech je surovinou kaolin. Pořízení územní studie, která bude řešit dopravní napojení nových ploch pro výrobu a občanskou vybavenost je uloženo v zadání těchto změn. Vzhledem k tomu, že obě lokality území, které jsou navrženy ke změně, na sebe téměř navazují a jsou limitovány obdobným způsobem a současně je účelné pro obě lokality kumulativně podrobněji vyřešit dopravní přístup, je cílem studie zabývat se zejména dopravním napojením ploch, jež jsou navrženy ke změně. Nároky na dopravu je nezbytné posuzovat s ohledem na obsluhu umístěných úřadů a jiných institucí krajské úrovně, na připravovanou dopravní spojku mezi Chebskou a Závodní ulicí. Mimo řešené území je cílem zohlednit i očekávané změny navazujících ploch a to požadované využití ploch projednávaných ve Změně ÚPmKV č.6/2015, k.ú. Dvory Závodní a rozvoj a dopravní obsluhu navazujících ploch obce Jenišov. Poloha a urbanistická skladba řešeného území a jeho okolí vyvolává přirozenou poptávku po jeho využití, které lze navrhovat po prověření možnosti řešení střetů s jinými veřejnými zájmy chráněnými dotčenými orgány. Studie pojmenuje problémy, se kterými je nutné se v daném území vypořádat a navrhne možná řešení a podmínky, za jakých lze prosazovat jeho změny.

Podrobnější požadavky na formu obsahu územní studie jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto zadání.

Současně je pořizován nový Územní plán Karlovy Vary, jež je po společném jednání.

2)  Výchozí podklady

- nosné výchozí podklady vyššího stupně veřejně dostupné:

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1

- Dopravní politika České republiky pro období 2014 - 2020

- Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

- podklady vztahující se k řešenému území:

- výřez z výkresu Plán využití území platného ÚPmKV s vymezením řešeného území – přílohou č.1

•	Návrh Změny platného ÚPmKV - č. 1/2015, k.ú. Tašovice – sever, výkres plánu využití přílohou č.2 *

- Návrh Změny platného ÚPmKV – č.2/2015, k.ú. Tašovice – jih, výkres  plánu využití přílohou č.3 *

- Návrh Změny platného ÚPmKV – č.6/2015, k.ú.Dvory – Závodní, výkres plánu využití přílohou č.4 *

- Územní plán Karlovy Vary – návrh 2016 – výřez z hlavního výkresu přílohou č.5 *

•	dokumentace k územnímu řízení – spojka Chebská - Závodní – výkres přílohou č.6*

- mapa vlastníků pozemků – přílohou č.7

- Studie využitelnosti území Karlovy Vary – Dvory, 2001 – přístupná z  www.mmkv.cz→Magistrát→ Územní plán města Karlovy Vary, kde jsou pod platnými změnami ÚPD řazeny urbanistické a územní studie, reg. plány

- Změna platného ÚPmKV č. 6/2010 – k.ú. Dvory, areál bývalých kasáren Dvory II, Vd - 2 – vydána  2/2011 – přístupná z www.mmkv.cz→Magistrát→Územní plán města Karlovy Vary→Schválené změny ÚPmKV

•	Generel cyklodopravy – 11/2011 - přístupný z www.mmkv.cz→Magistrát→Projekty města a strategické dokumenty

•	Strategický plán rozvoje města Karlovy Vary StrategieKV - přístupný z www.mmkv.cz→Magistrát→

Strategie KV

- aktuální územně analytické podklady *

( * ) úplný podklad bude předán digitálně vybranému zpracovateli

3) Rozsah řešeného území:

Řešené území je vymezeno zákresem v platném ÚPmKV, resp. ve výřezu z výkresu Plán využití území - příloha č.1 tohoto Zadání.

V rámci řešení širších vazeb na okolí a vzhledem k tomu, že projektována bude zejména doprava, lze předpokládat, že návrh územní studie přesáhne vymezené území. Rozsah přesahu bude v návrhu odůvodněn.

4) Požadavky na obsah řešení územní studie

Vzhledem k tomu, že před zahájením prací na pořizování Konceptu Územního plánu Karlovy Vary byly v roce 2011 pořízeny doplňující průzkumy a rozbory pro celé území města, pořizovatel nepožaduje zpracování doplňujících průzkumů a rozborů. Pro řešené území byly aktualizovány územně analytické podklady v roce 2014. Pokud při zpracování studie budou analýzou území vyhodnoceny pořizovatelem např. z dokladové části nebo po projednání studie nové skutečnosti, které budou mít povahu limitu nebo hodnoty, může pořizovatel upravit zadání pro zpracování studie nebo požadovat její úpravu po projednání jeho vyhodnocením.

- Studie bude zpracována ve dvou variantách.

- Studie prověří a navrhne nové dopravní řešení vymezeného území. Z hlediska využití ploch zapracuje v částech, které jsou dotčeny Návrhy změn č.1 a č.2/2015 ÚPmKV návrhové plochy požadované. V ostatních částech bude vycházet z celkové koncepce Návrhu Územního plánu Karlovy Vary v podobě po společném jednání.

- Upřesnění dílčích požadavků:

- návrh nového liniového uspořádání dopravy vycházející z modelované přepravní poptávky

- upřesnění prostorového uspořádání využití zastavitelných pozemků, podlažnosti, míry využití pozemků, stavební čáry

- vyhodnocení potřeby regulačního plánu nebo plánovací smlouvy

- prověření absorpční kapacity navazujícího kruhového objezdu v k.ú. Jenišov

- modelový výstup zatížení dopravy na silnici I. třídy I/20.

- návrh zásobování vodou a odkanalizování, el. energií a plynem

- posouzení území z hlediska udržitelného rozvoje a Strategického plánu rozvoje města Karlovy Vary, v rámci tohoto posouzení samostatně posouzení dopravy a návrhových ploch z hlediska dopadů na veřejné zdraví

- specifikace limitů v území a identifikace střetů veřejných zájmů

- návrh zeleně a ÚSESu

5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie

Textová část bude obsahovat kapitoly, jejichž název pořizovatel nepředurčuje, ale vyžaduje, aby byly členěny podle následujícího obsahu:

- Vymezení území a popis jeho stavu, širší vztahy.

- Limity využití území

- Návrh využití území, tj. návrh dopravní obsluhy, využití území z hlediska funkčního a prostorového uspořádání, s ohledem na související rozvojové záměry v širším okolí a návrh nové obslužné technické infrastruktury

4.	Vyhodnocení celkového řešení z hlediska nároků na vyřešení problémů v území, odůvodnění ve vztahu k Strategickému plánu rozvoje města Karlovy Vary, doporučené zásady pro rozhodování, případně návrh etapizace

5.	orientační propočet nákladů na vybudování dopravní obsluhy řešeného území

6.	dokladová část (stanoviska a připomínky dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí včetně výsledků projednání).

Výkresová část bude obsahovat:

1.	Koordinační výkres širších vztahů s důrazem na návrh řešení dopravní infrastruktury v měřítku 1 : 10000

2.	problémový výkres širších vztahů, střety, zájmy, limity v měřítku 1 : 10 000

3.	situační výkres navrhované dopravní infrastruktury v měřítku 1: 2000  - 1 : 5000

4.	urbanistický návrh zobrazující funkční a prostorové využití území v měřítku 1 : 2000 - 1: 5000

5.	návrh veřejně prospěšných staveb, případně veřejných prostranství v měřítku 1 : 5000

6.	 výkres technické infrastruktury v měřítku 1 : 5000

7.	koordinační výkres v měřítku 1 : 2000 – 1 : 5000

Rozhodnutí o zpracování všech výkresů ve variantách bude pro potřeby projednání ponecháno na zpracovateli.

Územní studie bude zpracována nad katastrální mapou, v případě potřeby je možné s odůvodněním použít jako podklad pro dílčí výkres i mapu technickou. Pořizovatel má v úmyslu návrh studie projednat s dotčenými orgány, se správci inženýrských sítí a s vybranými vlastníky pozemků. Pro projednání bude studie dodána  ve dvou paré a 1 x na CD nosiči. Po obdržení pokynů od pořizovatele bude vypracována výsledná varianta studie, jež bude dodána ve třech paré a 2 x na CD nosiči.

Data na CD nosiči budou dodána ve formátech umožňujících digitální prezentaci (formáty: textová část ve formátu *.pdf a některém z formátů *.doc a *.xls apod., výkresová část ve formátu *.pdf a některém z formátů *.shp, *.dwg, *.dgn, případně *.dxf.