***ZÁPIS***

**z 1. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 12. ledna 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny

**PROGRAM :**

I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

III. Různé

IV. Úkoly z 1. KD

1. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 12. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

**p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) –**

* seznámil přítomné s dodavatelskou strukturou stavby a s tím, že byly objednatelem odsouhlaseny subdodavatelé ALGON a.s., a SWIETELSKY s.r.o.
* požádal přítomného zástupce Magistrátu Města Karlovy Vary o dodání označníku (Stavba povolena)
* dále předložil objednateli kontrolní a zkušební plán na prováděné stavební práce

**p. Kořán (MMKV) –**

* požaduje předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací včetně finančních objemů
* dále upozornil, že na základě SOD nesmí dodávky a práce subdodavatelů přesáhnout 30% z celkového finančního objemu prací.

**p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) –**

* požádal zhotovitele o předložení TP na práce, které budou v průběhu stavby prováděny a dále požaduje předkládat plán práce na příští období v písemné podobě
* požádal o předložení havarijního a povodňového plánu na stavbě
* dále požádal zástupce MMKV o prověření možnosti úplného zákazu vstupu chodců na staveniště

1. **Úkoly z 1. KD**

1.1. Prověřit možnost úplného zákazu vstupu chodců na staveniště

- zodpovídá: Eurovia CS,a.s termín: do 19.1.2012

1.2. Prověřit stav odsouhlasování havarijního a povodňového plánu

- zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s. termín: do 19.1.2012

1.3. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů

- zodpovídá: Eurovia CS, a.s. termín: do 19.1.2012

1.4. Svolat 2. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

- termín: **19. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr